**KẾ HOẠCH DỰ ÁN**

**TÊN DỰ ÁN**: Website xem phim Online

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NHÓM SINH VIÊN**: | | |
| ***Student ID*** | ***Name*** | ***E-mail*** |
| 20010879 | Đỗ Minh Quân | 20010879@st.phenikaa-uni.edu.vn |
| 21012884 | Nguyễn Lê Minh | 21012884@st.phenikaa-uni.edu.vn |
| 21012500 | Nguyễn Thái Việt Huy | 21012500@st.phenikaa-uni.edu.vn |
| 21012038 | Nguyễn Như Bắc | 21012038@st.phenikaa-uni.edu.vn |

**NGÀY NỘP KẾ HOẠCH**: 19 September 2023

**PHẠM VI CÔNG VIỆC (STATEMENT OF WORK):**

***Tuần 1: Tìm hiểu và Lập kế hoạch***

· *Tuần đầu tiên, tập trung vào việc tìm hiểu về hệ thống xem phim online*

· *Xác định rõ mục tiêu và phạm vi của dự án.*

· *Lập kế hoạch chi tiết cho các tuần tiếp theo và xác định các milestone.*

***Tuần 2-3: Thiết kế Giao diện Người dùng (UI)***

· *Bắt đầu thiết kế giao diện người dùng (UI) dựa trên yêu cầu và thiết kế đã xác định.*

· *Tạo wireframe và mockup để đảm bảo sự hiểu rõ về cấu trúc trang web.*

· *Điều chỉnh thiết kế nếu cần.*

***Tuần 4-6: Phát triển Front-end***

· *Bắt đầu phát triển phần giao diện người dùng (front-end) của trang web bằng sử dụng các công nghệ như HTML, CSS và JavaScript.*

· *Đảm bảo giao diện trang web thân thiện với người dùng và đáp ứng các yêu cầu thiết kế đã được xác định.*

***Tuần 7-8: Phát triển Back-end và Cơ sở dữ liệu***

· *Phát triển phần backend của trang web bằng sử dụng Php, Ruby, Java hoặc Node.js.*

· *Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin về sản phẩm, người dùng, và đơn hàng.*

***Tuần 9: Kiểm thử và Sửa lỗi***

· *Tiến hành kiểm thử trang web để xác định và sửa lỗi.*

· *Đảm bảo tính bảo mật và tốc độ tải trang web.*

***Tuần 10: Báo cáo Sản phẩm***

*Tuần cuối cùng dành cho việc hoàn thiện và trình bày sản phẩm*

**KẾT QUẢ DỰ ÁN**: Các kết quả dự án sẽ có:

1. Nghiên cứu, tìm hiểu về nền tảng sử dụng đưa vào nội dung trong báo cáo
2. Phân tích, thiết kế của sản phẩm
3. Demo của sản phẩm
4. Báo cáo.

Github: [iBihari/DACS\_G6: nah (github.com)](https://github.com/iBihari/DACS_G6)